湖州师范学院资产经营有限公司

学士路部分商铺天然气改造工程单一来源谈判文件

一、采购项目名称、采购清单及项目要求：

1.采购项目名称：湖州师范学院资产经营有限公司学士路部分商铺天然气改造工程。

2.采购组织类型：分散采购自行组织

3.采购方式：单一来源谈判

4.采购清单包括项目名称、采购内容、采购数量、采购预算如下：

| 项目名称 | 采购内容 | 采购数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖州师范学院资产经营有限公司学士路部分商铺天然气改造工程 | 学士路部分商铺天然气改造工程设备、安装、检测等施工事宜 | 1项 | 人民币142817.18元 |

5.项目要求：

5.1设计及施工内容：设计及施工内容包括天然气改造设计、天然气总管道（含12个分户接口）及分户（6个）管道预埋改造、设备安装、安全检测、竣工验收等，具体按照工程量清单内容施工，实际施工工程量以审计结果为准。

5.2工程费结算：本项目工程费由采购人和供应商谈判确定，但不得超出本项目预算。本项目须经审计，最终结算以审计审定价为准。

5.3工程费支付方式：合同签订5日内，采购人向供应商支付合同价的10%；施工队进场前，采购人向供应商支付合同价的70%；项目竣工验收合格并经工程审计结束后，采购人按照审计审定价向供应商支付工程余款。

5.4质保期：本项目质保期为1年，自项目竣工验收合格之日起计算。

5.5施工安全：施工单位应按照国家天然气管道施工安装规范进行施工，施工期间安全责任由施工单位负责。

5.6施工质量：施工质量应符合国家天然气管道施工安装规范要求，检测及验收合格。

5.7施工工期：2022年3月26日前完成施工、检测及竣工验收。

5.8施工地点：湖州市学士路学士宾馆一楼商铺。

二、谈判供应商：湖州新奥燃气发展有限公司。

三、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式三份，一正二副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含设计费、施工费、设备费、措施费、检测费、服务费、运输费、税金等全部费用。项目总价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。

2.营业执照副本复印件；

3.开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；投标代表需提供在本单位近三个月缴纳社保的凭证;

6.投标人安全施工和服务承诺书；

7.其他相关材料（投标人认为需要提供的材料）。

四、谈判时间及地点

1.谈判时间：2022年2月21日9:00。

2.谈判地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼204室。

3.联系人：沈老师；电话：0572-2321025。

4.投标人需根据学校疫情防控要求（具体要求请接洽联系人沈老师）委派代表出席谈判会议。

五、中标办法

根据报价、安全施工和服务承诺等确定拟中标人。

湖州师范学院资产经营有限公司

2022年2月14日